# План разработки курсовой работы

• Тема: веб-приложение для автоматизации управления турнирами спортивного poker-клуба.

• Стек: Java 17 LTS, Spring Boot 3.5, PostgreSQL, React + TypeScript.

• Формат сдачи: работающее приложение с кодом, презентация и видео-демонстрация на 4-5 минут.

• Главный приоритет: соответствие критериям курса по Spring, БД, авторизации, JSON, валидации, обработке ошибок и ОО-структуре.

# Где мы сейчас находимся

• Создан backend-проект в папке backend.

• Установлен PostgreSQL 17.10 и создана база данных pokerclub.

• Spring Boot успешно запущен на Java 17.

• Flyway выполнил миграцию V1__init_schema.sql и создал таблицы users, events, enrollments, player_ratings, rating_entries.

• Hibernate проверил соответствие Entity-классов структуре БД.

• Мы находимся в части Backend, этап 2: объяснение и завершение базовой архитектуры и авторизации.

# Часть 1. Backend: база и доменная модель

• Создать Spring Boot 3.5 проект под Java 17.

• Настроить PostgreSQL в application.yml.

• Создать миграцию Flyway V1__init_schema.sql.

• Описать Entity-классы User, Event, Enrollment, PlayerRating, RatingEntry.

• Создать Repository-интерфейсы для доступа к данным.

• Проверить запуск приложения и создание таблиц.

# Часть 2. Backend: авторизация и безопасность

• Реализовать регистрацию и вход пользователя.

• Хранить пользователей в таблице users, а пароли в виде BCrypt-хеша.

• Добавить Spring Security и JWT.

• Разграничить доступ по ролям VISITOR и ADMINISTRATOR.

• Добавить endpoint /api/auth/me для получения текущего пользователя.

• Создать seed-данные администратора и демонстрационного посетителя.

# Часть 3. Backend: бизнес-логика MVP

• Реализовать управление мероприятиями: список, создание, редактирование, отмена, удаление.

• Реализовать запись на мероприятие с проверкой свободных мест, повторной записи и конфликта времени.

• Реализовать подтверждение присутствия участника администратором.

• Реализовать рейтинг: начисление очков, пересчет позиции, просмотр общего и личного рейтинга.

• Реализовать отчеты по турниру в CSV и PDF.

• Добавить GlobalExceptionHandler для единых JSON-ошибок и Bean Validation для форм.

# Часть 4. Frontend: React-интерфейс

• Создать React + TypeScript проект.

• Настроить API-клиент для запросов к backend и автоматической передачи JWT.

• Сделать страницы регистрации и входа.

• Сделать расписание мероприятий с записью посетителя.

• Сделать личный кабинет: мои записи и мой рейтинг.

• Сделать админ-панель: мероприятия, участники, присутствие, рейтинг и отчеты.

• Показать ошибки валидации с backend в интерфейсе.

# Часть 5. Интеграция и проверка

• Запустить backend на http://localhost:8080.

• Запустить frontend на http://localhost:5173.

• Проверить CORS и обмен JSON между React и Spring Boot.

• Пройти демонстрационный сценарий: регистрация, запись, админка, присутствие, рейтинг, отчет.

• Исправить критичные ошибки перед записью видео.

# Часть 6. Защита

• Подготовить презентацию: актуальность, цель, пользователи, требования, UML, ER, демо, сложности, версия 2.0.

• Записать видео-демонстрацию на 4-5 минут.

• Подготовить технические ответы: Entity, Repository, Service, Controller, Flyway, миграции, JWT, валидация, обработка ошибок.

• Не использовать субъективные формулировки в докладе; делать акцент на технических решениях.